# MÔ TẢ CHI TIẾT LUỒNG CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ — MODULE PLM (IMIS)

# MÔ TẢ CHI TIẾT LUỒNG CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ

## Module PLM — Quản lý Phương án Kinh doanh & Dự án đấu thầu (IMIS)

Tài liệu mô tả từng luồng nghiệp vụ end-to-end: tác nhân, tiền điều kiện, các bước thao tác trên giao diện, hành vi hệ thống, trạng thái, quy tắc và ngoại lệ. Bám sát mã nguồn (projectTypes.ts, projectWorkflow.ts, ProjectsPage.tsx) và giao diện hiện hành.

Phiên bản: 1.0 · Ngày: 2026-07-16

## 0. Tổng quan & Ký hiệu

Thực thể trung tâm: PAKD (Phương án Kinh doanh) — mỗi PAKD ứng với một cơ hội/gói thầu, gồm 6 giai đoạn chuẩn KH01–KH06 và các mã dự án.

Vai trò tham gia:

| Ký hiệu | Vai trò | Vai trò nghiệp vụ |
| --- | --- | --- |
| AM | SALE | Account Manager — người lập PAKD |
| GĐKD | SALES_DIRECTOR | Giám đốc Kinh doanh |
| GĐK | BUSINESS_DIRECTOR | Giám đốc Khối |
| KT | ACCOUNTANT | Kế toán |
| BOD | BOD | Ban Giám đốc |
| SX | PRODUCTION | Khối Sản xuất |
| IT | IT | Bộ phận IT |
| ADM | ADMIN | Quản trị hệ thống |

Sơ đồ vòng đời tổng quát:

flowchart LR

A[Khởi tạo Nháp] --> B[Lập phương án chi phí]

B --> C[Nộp trình duyệt]

C --> D{Luồng duyệt nhiều cấp}

D -->|Duyệt hết| E[HOÀN TẤT]

D -->|Trả lại| F[Bị trả lại]

F --> B

E --> G[Triển khai sản xuất]

E --> H[Chi thực tế / Điều chỉnh]

H -->|Sửa phương án| C

## 1. LUỒNG: Đăng nhập & Phân quyền

Mục đích: Xác định vai trò để hiển thị đúng chức năng.

Các bước:

- Người dùng mở ứng dụng → màn Đăng nhập ("IMIS — Quản lý PAKD").

- Nhập tài khoản (username) + mật khẩu, hoặc bấm chọn nhanh 1 tài khoản demo (AM, GĐKD, GĐK, BOD, KT…).

- Hệ thống lưu phiên vào localStorage (plm_user) và tải giao diện theo vai trò.

Hành vi hệ thống theo vai trò:

- Nút "Tạo dự án": chỉ AM / GĐKD / GĐK.

- Tab "Dashboard BOD": BOD / ADM. Tab "Dashboard GĐ Khối": GĐK / ADM.

- Tab "Import PAKD": AM / GĐKD / GĐK / ADM.

- Thao tác tab "Chi thực tế": KT / ADM.

- Hàng đợi duyệt hiển thị hồ sơ đúng cấp của vai trò hiện tại.

Đăng xuất: xoá phiên, quay lại màn đăng nhập.

## 2. LUỒNG: Quản lý Khách hàng / Chủ đầu tư

Mục đích: Chuẩn hoá danh mục khách hàng làm gốc sinh mã dự án.

Các bước:

- Vào tab "Khách hàng".

- Xem danh mục (Mã KH, Tên, MST, người liên hệ, domain…).

- (AM/GĐ/ADM) Thêm/Sửa khách hàng.

Quy tắc: Mã khách hàng (vd KH0001, VTX) là tiền tố để sinh Mã tổng dự án. Khi Import PAKD, khách hàng chưa có sẽ được tạo mới tự động.

## 3. LUỒNG: Khởi tạo PAKD (inline, không popup)

Tác nhân: AM (hoặc GĐKD/GĐK). Tiền điều kiện: đã đăng nhập vai trò được phép.

Các bước:

- Bấm "Tạo dự án" → hệ thống tạo ngay 1 PAKD trạng thái Nháp và mở thẳng màn thông tin chi tiết (không hiện popup).

- Hệ thống sinh sẵn Mã tổng mặc định 022.xxx + Mã kinh doanh .1 + Mã sản xuất .2; khởi tạo 6 giai đoạn KH01–KH06.

- AM nhập tại khối Thông tin cơ hội kinh doanh: Mã/Tên khách hàng, Domain, PM, Tiến độ (từ–đến).

- AM nhập khối Tài chính: Doanh thu dự kiến, Chi phí dự kiến → hệ thống tự tính Lợi nhuận gộp dự kiến (%).

- (Tuỳ chọn) bấm "Sinh lại mã theo mã KH" để sinh Mã tổng theo mã khách hàng vừa nhập (chỉ khi còn Nháp).

- AM lập phương án chi phí (Luồng 5) rồi "Nộp trình duyệt" (Luồng 6).

Kết quả: PAKD Nháp xuất hiện đầu Danh sách PAKD và trong "Đơn của tôi".

## 4. LUỒNG: Sinh & Quản lý Mã dự án

Cấu trúc mã:

Mã tổng       = <Mã KH>.<3 số>        (vd 022.689)

Mã kinh doanh = <Mã tổng>.1           (022.689.1)

Mã sản xuất   = <Mã tổng>.2           (022.689.2)

Mã outsource  = <Mã sản xuất>.n       (022.689.2.1, .2.2 …)

Các bước liên quan:

- Mã tổng/KD/SX sinh tự động khi tạo dự án; hiển thị dạng lưới 3 thẻ kèm PM từng mã.

- "Cập nhật PM": gán PM cho mã kinh doanh / mã sản xuất.

- "Mở mã outsource" (AM/GĐ): nhập nội dung thuê ngoài → hệ thống sinh mã con của mã sản xuất.

- "Sinh lại mã theo mã KH" (khi Nháp): sinh lại Mã tổng theo mã khách hàng đang nhập.

Quy tắc: một số hậu tố mã bị loại trừ theo quy ước nội bộ khi sinh ngẫu nhiên.

## 5. LUỒNG: Lập phương án chi phí theo giai đoạn

Tác nhân: AM (khi Nháp/Bị trả lại). Màn hình: tab "Phương án kinh doanh (KH01–KH06)".

6 giai đoạn chuẩn: Hình thành cơ hội → Khảo sát, lập kế hoạch → Lựa chọn nhà thầu → Tổ chức lựa chọn nhà thầu → Ký hợp đồng → Đóng dự án, Kiểm toán.

Các bước (bảng lưới):

- Với mỗi giai đoạn: nhập Bắt đầu, Kết thúc, Mục tiêu, Kết quả đầu ra.

- Nhập Ngân sách phân bổ: cột Sản xuất và Kinh doanh; cột Tổng tự cộng; hàng Tổng cuối bảng tự cộng toàn dự án.

- (Tuỳ chọn) Đính kèm tài liệu cho từng giai đoạn.

- Thêm/Xoá giai đoạn (KH07…), đổi tên giai đoạn.

- Đặt "giai đoạn hiện tại"; khi xong bấm "Hoàn thành, chuyển giai đoạn sau".

Quy tắc/Ngoại lệ:

- Khi đang ở KH02, không cho chuyển giai đoạn nếu chưa nhập đủ Thông tin dự án sản xuất (PM, ngày bắt đầu/kết thúc).

- Sau khi vào bước Kế toán (đã qua duyệt), bảng chi phí bị khoá — muốn sửa phải qua luồng điều chỉnh.

## 6. LUỒNG: Nộp & Phê duyệt nhiều cấp (luồng động)

Sơ đồ luồng duyệt:

flowchart LR

D[Nháp] -->|Nộp| S{GĐ Kinh doanh?*}

S -->|Có gán| A1[Chờ GĐ Kinh doanh]

S -->|Không gán| K{GĐ Khối?*}

A1 -->|Duyệt| K

K -->|Có gán| A2[Chờ GĐ Khối]

K -->|Không gán| AC[Chờ Kế toán]

A2 -->|Duyệt| AC

AC -->|Duyệt| BO[Chờ BOD]

BO -->|Duyệt| DONE[HOÀN TẤT]

A1 & A2 & AC & BO -->|Trả lại| RET[Bị trả lại]

A1 & A2 & AC & BO -->|Làm lại từ đầu| D

* Cấp GĐ chỉ có hiệu lực nếu PAKD được gán người phụ trách; nếu không, hệ thống tự bỏ qua.

Các bước:

- AM bấm "Nộp trình duyệt" → hệ thống xác định cấp chờ duyệt đầu tiên (bỏ qua GĐ không gán) và ghi mốc "Người lập nộp trình duyệt" vào lịch sử phê duyệt.

- Nếu nộp thẳng vào Kế toán (bỏ qua cả 2 cấp GĐ) → hệ thống khoá bảng chi phí và (nếu chưa có) sinh mã dự án.

- Ở mỗi cấp, người duyệt (đúng vai trò) vào "Hàng đợi duyệt" hoặc mở chi tiết PAKD:

  - Duyệt (kèm ý kiến) → chuyển cấp kế tiếp (bỏ qua GĐ không gán); BOD duyệt → Hoàn tất.

  - Trả lại → trạng thái Bị trả lại, AM chỉnh & nộp lại.

  - Làm lại từ đầu (Restart) → trả về người lập, duyệt lại từ bước đầu.

- Mọi quyết định ghi vào lịch sử phê duyệt (actor, vai trò, hành động, ý kiến, thời gian) và Nhật ký hệ thống.

Hiển thị hỗ trợ: "Trạng thái đơn", "Người duyệt tiếp theo", thanh phê duyệt bật khi tới lượt vai trò hiện tại, chuông thông báo số hồ sơ chờ.

## 7. LUỒNG: Chỉnh sửa Thông tin dự án (lưu trực tiếp, KHÔNG duyệt)

Tác nhân: AM/GĐKD/GĐK trên PAKD đã Hoàn tất.

Các bước:

- Bấm "Chỉnh sửa thông tin" → chỉ khối thông tin phía trên mở để sửa (khách hàng, PM, domain, tiến độ, tài chính). Phần phương án kinh doanh bị khoá.

- Sửa các trường → lưu trực tiếp ngay (banner xanh xác nhận "lưu trực tiếp, không cần trình duyệt").

- Bấm "Xong (đã lưu thông tin)" để thoát.

Quy tắc: thay đổi thông tin không sinh phiên bản, không đưa vào luồng duyệt.

## 8. LUỒNG: Sửa Phương án kinh doanh (tạo phiên bản mới + duyệt lại)

Tác nhân: AM/GĐKD/GĐK trên PAKD Hoàn tất (hoặc phiếu bị trả lại đã khoá).

Sơ đồ:

sequenceDiagram

actor U as AM/GĐ

participant S as Hệ thống

participant A as Người duyệt

U->>S: Bấm "Sửa phương án" (khoá khối thông tin)

U->>S: Sửa giai đoạn/ngân sách

U->>S: "Gửi duyệt điều chỉnh" + nhập lý do

S->>S: Đóng băng bản đã duyệt V(n) (versionSnap)

S->>S: Tạo V(n+1) + ghi log cũ→mới từng trường

S->>S: Chuyển sang cấp chờ duyệt đầu tiên

S->>A: Hiển thị bảng "So sánh thay đổi V(n)→V(n+1)"

A->>S: Duyệt lại từ đầu

Các bước:

- Bấm "Sửa phương án" → chỉ phần giai đoạn & ngân sách mở sửa; thông tin phía trên khoá; banner cam nhắc quy trình.

- Sửa xong bấm "Gửi duyệt điều chỉnh kế hoạch & ngân sách" → nhập lý do (bắt buộc).

- Hệ thống:

  - Đóng băng bản đang hiện hành thành V(n) đã chốt (xem lại read-only qua chip phiên bản);

  - Tạo V(n+1) với số liệu mới; ghi log cũ → mới cho từng trường thay đổi (tên/thời gian/mục tiêu/kết quả/NS Kinh doanh/NS Sản xuất);

  - Đặt trạng thái về cấp chờ duyệt đầu tiên (trình duyệt lại từ đầu); lưu lý do vào pendingAdjustReason.

- Người duyệt khi mở PAKD thấy ngay bảng "So sánh thay đổi so với bản đã duyệt (V cũ → V mới)": Giai đoạn • Nội dung • Bản cũ (gạch đỏ) • Bản mới (xanh) — để nắm rõ thay đổi trước khi duyệt.

- "Thoát sửa phương án" (khi chưa gửi) hoàn tác phần kế hoạch; thông tin đã sửa vẫn giữ.

Quy tắc: Bản đã duyệt (V trước) luôn được giữ nguyên; mỗi lần gửi duyệt điều chỉnh là một phiên bản mới. Đơn bị trả lại nộp lại thì giữ nguyên số phiên bản.

## 9. LUỒNG: Phiếu điều chỉnh Chi phí (Change Request)

Mục đích: thay đổi khoản chi (thêm/sửa/xoá) sau khi đã chốt, có luồng duyệt riêng.

Các bước:

- Tạo phiếu điều chỉnh chi phí: chọn thao tác ADD/EDIT/DELETE cho từng khoản, nhập lý do.

- Luồng duyệt: GĐ Khối → Kế toán → BOD.

- Khi duyệt xong → áp dụng thay đổi vào chi phí; ghi ảnh chụp phiên bản (tổng CP trước → sau).

- Theo dõi qua tab "Phiếu điều chỉnh CP" (hàng đợi theo vai trò) và mục phiếu trong chi tiết PAKD.

## 10. LUỒNG: Phiếu điều chỉnh Ngân sách giai đoạn (Budget Adjustment)

Mục đích: đổi ngân sách Kinh doanh/Sản xuất của một giai đoạn.

Các bước:

- Tại giai đoạn → mở Lịch sử NS → tạo đề nghị: ngân sách trước → sau + lý do.

- Luồng duyệt: GĐ Khối → Kế toán → BOD (mỗi cấp Duyệt/Từ chối).

- Được duyệt → cập nhật ngân sách giai đoạn; lưu lịch sử điều chỉnh ngân sách của giai đoạn.

## 11. LUỒNG: Chi thực tế (Kế toán import & đối chiếu)

Tác nhân: Kế toán/ADM. Màn hình: tab "Chi thực tế (Kế toán)".

Các bước:

- Chuẩn bị file 4 cột: Mã dự án • Chi sản xuất • Chi kinh doanh • Ngày update (có nút tải file mẫu).

- Chọn file CSV hoặc dán dữ liệu → hệ thống xem trước, khớp mã dự án theo Mã tổng / Mã PAKD / Mã KD / Mã SX.

- Bấm "Áp dụng" → chi thực tế được cộng dồn theo dự án; bỏ qua dòng không khớp.

- Bảng tổng hợp chi thực tế theo dự án; đối chiếu với ngân sách → tính % đã chi.

Quy tắc: mỗi tháng import một lần; hệ thống cộng dồn theo dự án. Chi thực tế là nguồn tính cảnh báo vượt ngân sách ở dashboard.

## 12. LUỒNG: Triển khai Sản xuất

Tác nhân: GĐ Khối (thông tin dự án SX) + Khối Sản xuất (đầu việc). Điều kiện: PAKD đã qua duyệt Kế toán (Chờ BOD/IT/Hoàn tất).

Các bước:

- Tab "Sản xuất — Triển khai", chọn giai đoạn.

- GĐ Khối nhập Thông tin dự án sản xuất: Work order, loại dự án, ưu tiên, quy mô, phòng ban, PM, domain, khách hàng, thời gian, trạng thái.

- Khối SX thêm đầu việc triển khai: tên, người phụ trách, thời gian, tiến độ % → hệ thống tự ghi ngày cập nhật.

- Khi hoàn thành giai đoạn → chuyển giai đoạn kế tiếp.

## 13. LUỒNG: Import hàng loạt

### 13.1. Import PAKD (tạo nhiều dự án)

- Tab "Import PAKD" → chế độ "Tạo PAKD mới".

- Chọn file Excel theo mẫu MAU_IMPORT_DU_AN.xlsx (sheet Import_DuAn).

- Chọn trạng thái sau import (Hoàn tất / Nháp).

- Hệ thống xem trước: số dòng hợp lệ / lỗi / khách hàng mới; cột bắt buộc Tên dự án, Mã khách hàng.

- Bấm Import → tạo hàng loạt PAKD; tự tạo khách hàng mới cho mã chưa có.

### 13.2. Import Ngân sách giai đoạn

- Chế độ "Ngân sách giai đoạn" (long-format: mỗi dòng = 1 giai đoạn của 1 dự án).

- Khớp dự án theo Mã tổng/PAKD/KD/SX; xem trước cách xử lý từng dự án.

- Dự án Nháp → cập nhật trực tiếp; dự án đã chốt/đang duyệt → tạo phiên bản mới & trình duyệt lại (bắt buộc nhập lý do).

- Hỗ trợ .xlsx và .csv (UTF-8).

## 14. LUỒNG: Dashboard hỗ trợ ra quyết định

### 14.1. Dashboard BOD (toàn danh mục)

Danh sách cảnh báo theo mức độ (đỏ/cam/xanh): vượt tổng ngân sách; vượt theo loại SX/KD; sắp chạm trần (≥85%); biên LN < 15%; chi vượt chi phí dự kiến; giai đoạn quá hạn; đơn bị trả; đang điều chỉnh chờ duyệt. Bấm cảnh báo → mở PAKD.

### 14.2. Dashboard GĐ Khối (lọc theo khối)

- 6 KPI: số dự án khối (đang chạy) · tổng giá trị HĐ · LN gộp dự kiến + biên TB · đã chi/kế hoạch (%) · số chờ tôi duyệt · số dự án rủi ro.

- Bảng hành động: Hàng đợi chờ tôi duyệt (kèm tuổi hồ sơ) · Biên LN thấp nhất · Ngân sách vs Thực chi · Tải công việc theo PM · Cơ cấu theo Domain.

- Mọi dòng bấm mở chi tiết dự án.

## 15. LUỒNG: Nhật ký hệ thống (Audit)

Mọi hành động quan trọng (nộp, duyệt, trả lại, làm lại, điều chỉnh, import, cập nhật chi) được ghi vào Nhật ký hệ thống: người thực hiện, vai trò, hành động, trạng thái cũ → mới, thời gian, ghi chú. Xem tại tab "Nhật ký hệ thống".

## 16. Bảng tổng hợp trạng thái & hành động

| Trạng thái | Ai thao tác | Hành động chính | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Nháp | AM | Lập phương án, Nộp trình duyệt | → Cấp chờ duyệt đầu tiên |
| Chờ GĐ Kinh doanh | GĐKD | Duyệt/Trả lại/Làm lại | → GĐ Khối / Bị trả lại / Nháp |
| Chờ GĐ Khối | GĐK | Duyệt/Trả lại/Làm lại | → Kế toán / Bị trả lại / Nháp |
| Chờ Kế toán | KT | Duyệt/Trả lại/Làm lại (khoá chi phí) | → BOD / Bị trả lại / Nháp |
| Chờ BOD | BOD | Duyệt/Trả lại/Làm lại | → Hoàn tất / Bị trả lại / Nháp |
| Hoàn tất | AM/GĐ, KT, SX | Chỉnh sửa thông tin (trực tiếp) · Sửa phương án (→V+1) · Import chi thực tế · Triển khai SX | Cập nhật / Trình duyệt lại |
| Bị trả lại | AM | Chỉnh sửa & nộp lại | → Cấp chờ duyệt đầu tiên (giữ phiên bản) |

## 17. Ma trận Vai trò × Luồng (rút gọn)

| Luồng | AM | GĐKD | GĐK | KT | BOD | SX | ADM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tạo/Lập phương án | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  | ✔ |
| Nộp trình duyệt | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  | ✔ |
| Duyệt theo cấp |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |
| Chỉnh sửa thông tin | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  | ✔ |
| Sửa phương án (→duyệt lại) | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  | ✔ |
| Phiếu điều chỉnh CP/NS | ✔(tạo) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |
| Import chi thực tế |  |  |  | ✔ |  |  | ✔ |
| Triển khai sản xuất |  |  | ✔ |  |  | ✔ | ✔ |
| Import hàng loạt | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  | ✔ |
| Dashboard BOD |  |  |  |  | ✔ |  | ✔ |
| Dashboard GĐ Khối |  |  | ✔ |  |  |  | ✔ |

*Tài liệu tham chiếu: BRD.md, SRS.md, ERD.md, DACTA-USECASE-PAKD.md, TESTCASES-PAKD.md, HDSD (*.docx).*